# Backlog Produit - Projet HomeSkolar
Ce document contient le Backlog Produit de HomeSkolar, incluant les User Stories, leurs critères d'acceptation, la priorité et le temps estimé de réalisation.
## 1️⃣ Page d'Authentification (Inscription & Connexion)
ID	En tant que	Je veux	Afin de	Critères d'acceptation	Priorité	Temps estimé
US1	Nouvel utilisateur	M'inscrire	Accéder aux services	Formulaire avec validation	Haute	2 jours
US2	Utilisateur	Me connecter	Accéder à mon espace	Connexion avec email/mot de passe	Haute	1 jour
US3	Utilisateur	Réinitialiser mon mot de passe	Récupérer mon compte	Lien de réinitialisation	Moyenne	2 jours

## 2️⃣ Page de Communication (Messagerie)
ID	En tant que	Je veux	Afin de	Critères d'acceptation	Priorité	Temps estimé
US4	Élève	Envoyer un message	Poser mes questions	Système de messagerie	Haute	3 jours
US5	Tuteur	Répondre aux messages	Assurer un suivi	Notification des messages	Haute	2 jours
US6	Élève	Épingler un message	Le retrouver facilement	Bouton d’épinglage	Moyenne	1 jour
US7	Utilisateur	Recevoir une notification	Ne pas rater de messages	Badge de notification	Moyenne	1 jour

## 3️⃣ Page de Planification (Rencontres Élève-Tuteur)
ID	En tant que	Je veux	Afin de	Critères d'acceptation	Priorité	Temps estimé
US8	Élève	Proposer un créneau	Planifier mes séances	Sélection date/heure	Haute	3 jours
US9	Tuteur	Accepter/refuser un créneau	Organiser mon emploi du temps	Interface de validation	Haute	2 jours
US10	Utilisateur	Voir mon calendrier	Gérer mon emploi du temps	Affichage calendrier	Moyenne	2 jours

## 4️⃣ Page des Tâches (Suivi du travail)
ID	En tant que	Je veux	Afin de	Critères d'acceptation	Priorité	Temps estimé
US11	Élève	Voir mes tâches	Suivre mon travail	Liste des tâches	Haute	2 jours
US12	Élève	Marquer une tâche comme terminée	Suivi d'avancement	Option 'Terminé'	Moyenne	1 jour
US13	Élève	Créer une tâche personnelle	Noter des mémos	Ajout manuel de tâche	Moyenne	1 jour
US14	Tuteur	Assigner une tâche	Donner du travail à l’élève	Interface d’assignation	Haute	2 jours
US15	Tuteur	Modifier/supprimer une tâche	Adapter les devoirs	Boutons Modifier/Supprimer	Moyenne	1 jour

## 5️⃣ Page Administrateur (Gestion des Utilisateurs & Modération)
ID	En tant que	Je veux	Afin de	Critères d'acceptation	Priorité	Temps estimé
US16	Administrateur	Supprimer un compte	Gérer la plateforme	Option de suppression	Haute	2 jours
US17	Administrateur	Modérer les messages	Assurer un bon environnement	Signalement et masquage	Haute	2 jours
US18	Administrateur	Voir les plannings et tâches	Superviser l’organisation	Tableau de bord admin	Moyenne	2 jours